Техническое задание

на создание автоматизированной системы «IoT-платформа для управления инфраструктурой предприятия»

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование и условное обозначение системы

Полное наименование системы: автоматизированная система «IoT-платформа для управления инфраструктурой предприятия».

Условное обозначение системы: «IoT-платформа».

1.2. Шифр темы

Не присваивается.

1.3. Наименование разработчика и заказчика системы

Заказчик

| Сторона | Представитель | Роль в проекте |
| --- | --- | --- |
| Заказчик | Преподаватель Романенко С.А. | Утверждает план проекта, принимает результаты каждого этапа и защиту проекта |

Разработчик - проектная команда в следующем составе:

| № | ФИО | Роль | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тукалкин Владимир Александрович | Руководитель проекта | Организация работы команды, план проекта, контроль сроков и комплектности, взаимодействие с заказчиком |
| 2 | Анахин Егор Дмитриевич | Аналитик 1 | Разработка технического задания, глоссария, моделей бизнес-процессов и вариантов использования |
| 3 | Сербиновский Юрий Михайлович | Аналитик 2 | Разработка технического задания, глоссария, моделей бизнес-процессов и вариантов использования |
| 4 | Фоминых Егор Германович | Аналитик 3 | Разработка технического задания, глоссария, моделей бизнес-процессов и вариантов использования |
| 5 | Клюкин Александр Вячеславович | Архитектор 1 | Структура системы, модель размещения, модели интерфейсов и поведения системы |
| 6 | Пачев Данила Климентьевич | Архитектор 2 | Структура системы, модель размещения, модели интерфейсов и поведения системы |
| 7 | Малахов Артём Игоревич | Контролёр качества 1 | Разработка чек-листов, контроль качества артефактов проекта |
| 8 | Джафаров Вугар Ильгар оглы | Контролёр качества 2 | Разработка чек-листов, контроль качества артефактов проекта |
| 9 | Охрименко Денис Игоревич | Контролёр качества 3 | Разработка чек-листов, контроль качества артефактов проекта |
| 10 | Святохо Вадим Вячеславович | Контролёр качества 4 | Разработка чек-листов, контроль качества артефактов проекта |
| 11 | Щербак Максим Сергеевич | Контролёр качества 5 | Разработка чек-листов, контроль качества артефактов проекта |
| 12 | Якимова Юлия Александровна | Контролёр качества 6 | Разработка чек-листов, контроль качества артефактов проекта |

1.4. Основание для создания системы

Основанием для создания системы является необходимость автоматизации процессов управления инфраструктурой предприятия, централизованного учёта оборудования, мониторинга состояния IoT-устройств, организации технического обслуживания и повышения эффективности эксплуатации инфраструктуры.

Работы выполняются на основании следующих документов:

план проекта, согласованный и утверждённый заказчиком (преподавателем) на этапе 1 «Инициация и планирование» (срок сдачи этапа - 23 сентября 2026 г.);

ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

1.5. Плановые сроки создания системы

Сроки создания системы определяются периодом осеннего семестра 2026 года:

начало работ - сентябрь 2026 г. (этап 1, согласование плана проекта - до 23 сентября 2026 г.);

окончание работ - 30 ноября 2026 г. (этап 9, защита проекта).

Сроки сдачи отдельных этапов приведены в п. 1.7.

1.6. Источники и порядок финансирования

Не применяется: работы выполняются в рамках учебного проекта, финансирование не предусмотрено.

1.7. Порядок оформления и предъявления результатов работ

Результаты работ предъявляются заказчику по этапам. Каждый этап сдаётся до 23:59 указанной даты 2026 года. Артефакты проходят внутренний контроль качества: для каждого типа артефакта составляется чек-лист не менее чем из десяти проверок, артефакт допускается к сдаче при прохождении не менее 80 % проверок, заполненный чек-лист прикладывается к артефакту.

| Этап | Срок сдачи |
| --- | --- |
| Этап 1. Инициация и планирование | 23 сентября 2026 г. |
| Этап 2. Бизнес-анализ и формирование требований | 1 октября 2026 г. |
| Этап 3. Разработка технического задания | 12 октября 2026 г. |
| Этап 4. Проектирование: архитектура и модель данных | 19 октября 2026 г. |
| Этап 5. Динамическое моделирование системы | 28 октября 2026 г. |
| Этап 6. Информационное, программное и техническое обеспечение | 9 ноября 2026 г. |
| Этап 7. Документирование и применение шаблонов проектирования | 16 ноября 2026 г. |
| Этап 8. Внутренний контроль качества | 23 ноября 2026 г. |
| Этап 9. Финал и защита проекта | 30 ноября 2026 г. |

1.8. Состав нормативно-технической документации

При разработке технического задания используется ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы», определяющий требования к составу и содержанию технического задания. Состав и содержание остальных проектных документов определяют ГОСТ 34.201-89 и РД 50-34.698-90 (см. п. 1.4).

1.9. Определения, обозначения и сокращения

IoT (Internet of Things) - интернет вещей; совокупность физических устройств, оснащённых средствами подключения, сбора и обмена данными.

IoT-устройство - устройство, подключённое к платформе для обмена данными, мониторинга или управления.

Телеметрия - данные о состоянии и параметрах работы устройств, передаваемые в систему для последующей обработки и анализа.

Аларм - уведомление о событии или отклонении контролируемого параметра от заданного условия.

Сценарий автоматического реагирования - набор условий и действий, выполняемых системой автоматически при наступлении заданных событий.

Система - автоматизированная система «IoT-платформа для управления инфраструктурой предприятия».

2. Назначение и цели создания системы

2.1 Назначение системы

IoT-платформа предназначена для автоматизации процессов управления инфраструктурой предприятия, включающих учёт и эксплуатацию оборудования, управление подключёнными IoT-устройствами, мониторинг их состояния, организацию технического обслуживания и контроль событий, возникающих в процессе работы инфраструктуры.

Система должна обеспечивать централизованное управление оборудованием и устройствами, сбор и обработку телеметрических данных, регистрацию и обработку заявок, планирование технического обслуживания, настройку сценариев автоматического реагирования на события, а также визуализацию размещения оборудования и устройств на карте инфраструктуры.

Дополнительно система предназначена для поддержки контроля безопасности на территории предприятия, в том числе выявления потенциальных нарушений с использованием средств компьютерного зрения и анализа видеозаписей.

2.2 Цели создания системы

Основными целями создания IoT-платформы являются:

1. Централизация учёта оборудования. Обеспечение единого учёта оборудования и IoT-устройств, включая сведения об их характеристиках, местоположении, состоянии и принадлежности.

2. Автоматизация управления жизненным циклом оборудования. Поддержка процессов выдачи и возврата оборудования, инвентаризации, технического обслуживания, ремонта и списания.

3. Повышение эффективности эксплуатации инфраструктуры. Обеспечение оперативного получения информации о состоянии оборудования и устройств, выявления неисправностей и контроля возникающих событий.

4. Автоматизация обработки событий. Предоставление возможности настройки и выполнения сценариев автоматического реагирования на события и отклонения контролируемых параметров от установленных значений.

5. Совершенствование технического обслуживания. Поддержка планирования регламентных работ, регистрации неисправностей, управления заявками на ремонт и контроля выполнения работ.

6. Повышение уровня контроля безопасности. Обеспечение мониторинга событий безопасности, выявления потенциальных нарушений с использованием компьютерного зрения и просмотра видеоматериалов для анализа инцидентов.

7. Обеспечение пространственного представления инфраструктуры. Предоставление возможности отображения оборудования и IoT-устройств на карте, организации зон и контроля размещения объектов.

8. Повышение прозрачности управления инфраструктурой. Обеспечение регистрации действий пользователей, ведения журнала аудита, формирования аналитических данных и отчётности.

9. Обеспечение возможности расширения системы. Поддержка подключения устройств различных типов, взаимодействия с оборудованием посредством поддерживаемых протоколов и развития функциональных возможностей платформы.

3. Характеристика объекта автоматизации

3.1. Краткие сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является инфраструктура предприятия, включающая оборудование, IoT-устройства, средства мониторинга и управления, а также процессы эксплуатации и технического обслуживания оборудования.

В состав объекта автоматизации входят устройства, предназначенные для сбора и передачи телеметрических данных, контроля состояния оборудования и выполнения управляющих команд. Также объект автоматизации охватывает процессы учёта оборудования, управления заявками, планирования технического обслуживания, мониторинга событий, контроля безопасности и пространственного размещения устройств.

3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации

Эксплуатация IoT-платформы предполагает её использование сотрудниками предприятия для централизованного управления оборудованием и подключёнными устройствами, мониторинга состояния инфраструктуры и обработки возникающих событий.

Система должна обеспечивать взаимодействие с подключёнными IoT-устройствами, сбор и обработку телеметрических данных, передачу управляющих команд и выполнение настроенных сценариев автоматического реагирования

В процессе эксплуатации должны обеспечиваться контроль состояния устройств, регистрация событий и действий пользователей, а также сохранность обрабатываемых данных.

4. Требования к системе

4.1 Требования к системе в целом

IoT-платформа должна обеспечивать централизованное управление инфраструктурой предприятия, устойчивую обработку данных и безопасную работу пользователей. Доступность системы должна составлять не менее 99,9 % в год. Система должна поддерживать одновременную работу не менее 50 000 активных устройств и 500 пользователей веб-интерфейса. Время отклика пользовательского интерфейса не должно превышать 2 секунд в 95% случаев.

Система должна обеспечивать разграничение прав доступа пользователей, регистрацию действий в журнале аудита, резервное копирование и восстановление данных. Архитектура программного обеспечения должна допускать расширение функциональности, подключение новых типов устройств и интеграцию с внешними системами.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

IoT-платформа должна обеспечивать учёт оборудования и управление его жизненным циклом, подключение и настройку IoT-устройств, сбор и обработку телеметрии, мониторинг состояния инфраструктуры и выполнение сценариев автоматического реагирования.

Система должна поддерживать управление заявками, планирование технического обслуживания, контроль безопасности, пространственное отображение оборудования на карте, администрирование пользователей и формирование отчётности. Выполнение функций должно соответствовать назначенным пользователям правам доступа и установленным требованиям к производительности, надёжности и безопасности.

4.3 Требования к видам обеспечения

Информационное: массивы данных, неизменяемый журнал событий на 3 года, протоколы MQTT/CoAP/Modbus, форматы JSON/CSV, резервное копирование.

Программное: веб-архитектура, Linux, перечень обязательных компонентов (СУБД, брокер MQTT, модуль видеоаналитики, карта, ПО шлюзов), защита данных, масштабирование.

Техническое: таблица серверов, сеть, шлюзы, камеры, питание, рабочее место.

Лингвистическое: русский язык, термины из Глоссария, UTF-8, формат дат, единицы СИ.

5. Состав и содержание работ по созданию системы

Создание IoT-платформы предусматривает выполнение следующих этапов:

| Этап | Содержание работ | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Анализ требований | Изучение объекта автоматизации, определение требований и функций системы | Уточнённые требования к системе |
| 2. Проектирование | Разработка архитектуры платформы, структуры данных, модели ролей и взаимодействия компонентов | Проектные решения |
| 3. Разработка | Реализация учёта оборудования, управления IoT-устройствами, сбора телеметрии, обработки событий, заявок и технического обслуживания | Программная реализация системы |
| 4. Интеграция | Реализация взаимодействия с устройствами и внешними системами, настройка протоколов обмена данными | Интегрированные компоненты |
| 5. Тестирование | Проверка функций системы, прав доступа, производительности, надёжности и безопасности | Отчёт о результатах тестирования |
| 6. Подготовка документации | Подготовка описания системы, инструкций пользователя и администратора | Комплект документации |
| 7. Ввод в эксплуатацию | Подготовка системы к работе, настройка и демонстрация основных сценариев использования | Готовая к эксплуатации система |

6. Порядок контроля и приёмки системы

6.1 Виды, состав, объём и методы испытаний системы

Испытания IoT-платформы проводятся для проверки соответствия реализованных функций и показателей качества требованиям технического задания. Проверки выполняются на тестовом окружении с использованием тестовых данных и эмулятора IoT-устройств.

Предусматриваются следующие виды испытаний:

1. Функциональные испытания. Проверяются регистрация оборудования, управление его жизненным циклом, подключение IoT-устройств, сбор телеметрии, обработка событий, выполнение сценариев автоматизации, работа заявок и планирование технического обслуживания.

2. Интеграционные испытания. Проверяются обмен данными между компонентами платформы и устройствами по протоколам MQTT, CoAP, Modbus и HTTP/REST, корректность передачи команд и получения телеметрии.

3. Проверка безопасности и администрирования. Проверяются разграничение прав по ролям, регистрация действий в журнале аудита, обработка событий видеоаналитики и формирование отчётности.

4. Проверка картографического модуля. Проверяются размещение устройств на карте, фильтрация по зонам и статусам, обновление данных и контроль конфликтов размещения.

5. Нагрузочные испытания и проверка надёжности. Проверяются производительность, сохранение телеметрии при потере связи, резервное копирование и восстановление данных, а также работа системы при недоступности отдельных модулей.

Основные критерии испытаний:

| Показатель | Критерий |
| --- | --- |
| Доступность системы | Не менее 99,9 % в год |
| Активные устройства | Не менее 50 000 |
| Одновременные пользователи | Не менее 500 |
| Время отклика интерфейса | Не более 2 с в 95 % случаев |
| Выполнение ручной команды | Не более 500 мс в 95 % случаев |
| Выполнение критического сценария | Не более 200 мс |
| Обновление карты | Не более 1 с |
| Буферизация телеметрии при потере связи | Не менее 24 часов |
| Восстановление данных | RTO ≤ 4 ч, RPO ≤ 15 мин |

6.2 Общие требования к приёмке работ по стадиям выполнения

Приёмка проводится по завершении основных этапов создания системы:

Проектирование - проверка архитектуры, структуры данных и взаимодействия компонентов.

Разработка - проверка реализации основных функций платформы.

Интеграция - проверка обмена данными между компонентами и подключёнными устройствами.

Испытания - проверка функциональных требований и показателей качества системы.

При выявлении несоответствий составляется перечень замечаний. После их устранения проводятся повторные проверки. Система считается принятой, если обязательные требования технического задания выполнены, критические ошибки отсутствуют, а результаты испытаний документированы.

6.3 Требования к разработке, согласованию и утверждению программ и методик испытаний

До начала испытаний разработчик подготавливает программу и методику испытаний, включающую перечень проверок, условия проведения, последовательность действий, тестовые данные и критерии успешного прохождения.

Методика должна предусматривать проверку основных сценариев работы платформы: изменения статусов оборудования, автоматического создания заявок на обслуживание, обработки критических событий, восстановления передачи телеметрии после потери связи, разграничения доступа и формирования отчётов.

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Подготовка объекта автоматизации (инфраструктуры предприятия) к вводу автоматизированной системы «IoT-платформа для управления инфраструктурой предприятия» (далее - Система) в действие включает работы, перечисленные в пп. 7.1-7.5. Сводный перечень работ приведён в п. 7.6. Сроки и порядок выполнения работ определяются календарным планом, согласованным с заказчиком.

7.1. Приведение поступающей в Систему информации к виду, пригодному для обработки

Перед вводом Системы в действие должны быть подготовлены и загружены следующие данные:

Реестр оборудования. Должна быть проведена инвентаризация технических активов предприятия. Для каждого устройства подготавливаются: учётный номер, тип и модель, уникальный идентификатор (UID/MAC) для IoT-устройств, текущий статус («В эксплуатации», «На складе», «В ремонте», «Неисправно», «Выдано», «Списано»), местоположение или закрепление за сотрудником, дата следующего планового ТО.

Складские остатки. Подготавливаются данные об остатках оборудования, запасных частей и расходных материалов.

Справочник типов устройств. Для каждого типа подключаемых устройств описываются модель данных, телеметрические метрики, поддерживаемые команды и сетевой протокол обмена (MQTT, CoAP, Modbus).

Данные о сотрудниках. Список пользователей, их должности и роли получают из кадровой системы предприятия (НФР-6.2) либо готовят вручную, если интеграция на момент ввода не введена в действие.

Планы помещений и территорий. Поэтажные планы и план территории подготавливаются в векторном или растровом виде с известным масштабом; для каждого плана определяются границы зон (цех, склад, офис, охраняемый периметр), их тип, уровень доступа и ответственные лица.

Правила автоматизации. Определяется исходный набор сценариев автоматического реагирования (условия срабатывания, действия, зоны и типы устройств).

Требования к подготовке данных:

массовая загрузка выполняется файлами CSV или JSON по шаблонам, согласованным с заказчиком;

перед загрузкой данные проверяются на полноту обязательных полей, уникальность учётных номеров и UID/MAC, отсутствие дубликатов и допустимость значений статусов;

результаты проверки и загрузки фиксируются в Глобальном журнале событий; записи, не прошедшие проверку, возвращаются ответственным для исправления.

7.2. Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации

Установить и подключить IoT-устройства (датчики, контроллеры), шлюзы и камеры видеонаблюдения в местах, определённых проектом; обеспечить им доступ к сети и питанию.

Промаркировать оборудование учётными номерами, соответствующими записям реестра.

Определить и обозначить режимные зоны, места установки камер и точки контроля доступа; согласовать границы режимных зон со Специалистом по безопасности.

Выполнить онбординг устройств в Системе: регистрация, прошивка, настройка сетевых параметров, привязка протокола обмена, калибровка датчиков, проверка связи и привязка к зоне на карте.

Привести внутренние регламенты предприятия в соответствие с процессами Системы: оформление заявок на ремонт, выдачу и возврат оборудования, плановое ТО, списание, реагирование на алармы и инциденты безопасности.

7.3. Создание условий функционирования объекта автоматизации

Должны быть созданы условия, при которых гарантируется соответствие Системы требованиям технического задания:

Серверная инфраструктура. Развёрнут резервированный серверный комплекс в соответствии с п. 4.3.3; подключены источники бесперебойного питания.

Сеть. Настроены сетевые сегменты серверов, шлюзов, камер и рабочих мест; обеспечены основной и резервный каналы связи; на шлюзах включена локальная буферизация телеметрии (НФР-1.2).

Защита данных. Настроены защищённые соединения (TLS 1.3, MQTTS, HTTPS), выпущены необходимые сертификаты, настроена ролевая модель доступа (RBAC) с ролями по НФР-3.1.

Интеграции. Настроен обмен данными с кадровой и учётной системами предприятия (НФР-6.2).

Резервное копирование. Настроено резервное копирование и проверено восстановление данных из резервной копии.

Испытания. До ввода в действие проводятся:

функциональные испытания по основным процессам (жизненный цикл техники, онбординг, сценарии, видеоаналитика, карта, администрирование);

проверка производительности: задержка ручной команды не более 500 мс в 95 % случаев, выполнение автоматического сценария не более 200 мс, обновление карты не более 1 с, работа не менее 50 000 активных устройств (в том числе на эмуляторах устройств);

проверка отказоустойчивости: восстановление после потери связи с устройствами с досылкой буферизованной телеметрии, отказ одного узла серверного комплекса;

проверка безопасности: разграничение прав, неизменяемость и полнота журнала аудита.

Опытная эксплуатация. Система вводится в опытную эксплуатацию на ограниченной группе устройств и пользователей; выявленные замечания устраняются до ввода в промышленную эксплуатацию.

7.4. Создание необходимых для функционирования Системы подразделений и служб

Для эксплуатации Системы на предприятии должны быть определены ответственные подразделения или назначены ответственные лица (ролям по НФР-3.1 соответствуют перечисленные функции):

| Подразделение или служба | Роль в Системе | Основные функции |
| --- | --- | --- |
| Администрирование Системы | Администратор системы | Учётные записи и права, модерация профилей типов устройств, согласование сценариев для режимных зон, контроль журнала событий |
| Диспетчерская служба | Диспетчер инфраструктуры | Приём и назначение заявок, контроль приёмки, реагирование на алармы, уведомления |
| Служба технического обслуживания | Технический специалист | Диагностика, ремонт, плановое ТО |
| Складская служба | Менеджер склада | Приёмка, выдача и возврат оборудования, резерв расходных материалов, остатки |
| Служба безопасности | Специалист по безопасности | Валидация инцидентов видеоаналитики, утверждение режимных зон, правила реагирования |
| Служба интеграции и сопровождения | Инженер-интегратор | Онбординг и конфигурация устройств, справочник типов, картографическая основа |
| Операторская служба | Оператор устройств | Оперативное управление устройствами |
| Руководство предприятия | Руководитель предприятия | Распоряжения о выдаче техники, аналитическая отчётность |

Роль «Рядовой сотрудник» соответствует работникам предприятия, подающим заявки; отдельное подразделение для неё не создаётся.

7.5. Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала

Комплектование штатов:

ответственные лица на роли, перечисленные в п. 7.4, назначаются приказом руководства предприятия до начала опытной эксплуатации;

список назначенных лиц передаётся Администратору системы для создания учётных записей.

Обучение персонала проводится до начала опытной эксплуатации по руководству пользователя:

| Роль | Содержание обучения | Форма |
| --- | --- | --- |
| Администратор системы | Управление пользователями и правами, модерация типов устройств, работа с журналом событий, резервное копирование и восстановление | Практикум |
| Диспетчер инфраструктуры | Обработка заявок, назначение исполнителей, контроль приёмки, работа с алармами | Практикум |
| Технический специалист | Приём заданий, оформление отчётов о ремонте и ТО | Инструктаж |
| Менеджер склада | Приёмка, выдача и возврат оборудования, работа с остатками | Инструктаж |
| Специалист по безопасности | Валидация инцидентов, конструктор сценариев и Dry Run, зонирование | Практикум |
| Инженер-интегратор | Онбординг и конфигурация устройств, справочник типов, загрузка планов и массовое размещение устройств | Практикум |
| Оператор устройств | Ручное управление устройствами, приоритет над автоматическими сценариями | Практикум |
| Руководитель предприятия | Работа с отчётностью | Инструктаж |
| Рядовой сотрудник | Создание заявок на неисправность, выдачу и возврат оборудования | Краткий инструктаж |

Порядок обучения:

обучение проводит разработчик Системы с использованием руководства пользователя;

обучение считается завершённым, если сотрудник самостоятельно выполнил типовые операции своей роли в тестовой среде;

список обученных сотрудников фиксируется в акте и передаётся заказчику.

7.6. Сводный перечень работ

| № | Работа | Результат | Пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвентаризация оборудования, подготовка данных и их проверка | Проверенные файлы CSV/JSON для загрузки | 7.1 |
| 2 | Подготовка планов помещений и разметка зон | Планы и перечень зон с ответственными | 7.1 |
| 3 | Монтаж и подключение устройств, шлюзов, камер, маркировка | Размещённое и промаркированное оборудование | 7.2 |
| 4 | Развёртывание серверного комплекса и сети | Работоспособная инфраструктура по п. 4.3.3 | 7.3 |
| 5 | Настройка защиты, ролей, интеграций и резервного копирования | Настроенные каналы, права и интеграции | 7.3 |
| 6 | Онбординг устройств, загрузка данных, размещение на карте | Заполненные реестр, справочники и карта | 7.1, 7.2 |
| 7 | Назначение ответственных лиц и подразделений | Приказ о назначении | 7.4, 7.5 |
| 8 | Обучение персонала | Акт об обучении | 7.5 |
| 9 | Испытания и опытная эксплуатация | Протоколы испытаний, перечень замечаний | 7.3 |
| 10 | Ввод в промышленную эксплуатацию | Акт ввода в действие | 7.3 |

8. Требования к документированию

8.1. Перечень подлежащих разработке документов

В ходе создания Системы должны быть разработаны документы, перечисленные в таблице. Состав и сроки сдачи соответствуют плану проекта, утверждённому заказчиком; ответственные указаны по ролям проектной команды (п. 1.3).

| № | Документ | Основание, состав | Ответственный | Срок сдачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устав проекта, план проекта с этапами и контрольными точками, матрица ответственности | План проекта | Руководитель проекта | 23 сентября 2026 г. |
| 2 | Глоссарий предметной области | Основные термины, синонимы, роли пользователей | Аналитик 1 | 1 октября 2026 г. |
| 3 | Модель бизнес-процессов | Функциональная модель и диаграммы потоков данных | Аналитик 2, Аналитик 3 | 1 октября 2026 г. |
| 4 | Модель вариантов использования | Диаграмма вариантов использования и описание вариантов | Аналитик 1, Аналитик 2 | 1 октября 2026 г. |
| 5 | Функциональные требования | Перечень требований с идентификаторами ФР | Аналитик 2 | 1 октября 2026 г. |
| 6 | Нефункциональные требования | Перечень требований с идентификаторами НФР | Аналитик 3 | 1 октября 2026 г. |
| 7 | Техническое задание | ГОСТ 34.602-89 | Аналитик 1, Аналитик 2, Аналитик 3; сводит Руководитель проекта | 12 октября 2026 г. |
| 8 | Модель предметной области | Диаграмма «сущность-связь» | Архитектор 1 | 19 октября 2026 г. |
| 9 | Статическая логическая информационная модель | Диаграмма классов | Архитектор 1 | 19 октября 2026 г. |
| 10 | Структура системы и интерфейсы взаимодействия составных частей | Диаграммы компонентов и пакетов | Архитектор 2 | 19 октября 2026 г. |
| 11 | Схема функциональной структуры автоматизированной системы | ГОСТ 34.201-89 | Архитектор 2 | 19 октября 2026 г. |
| 12 | Схема автоматизации | ГОСТ 34.201-89 | Архитектор 2 | 19 октября 2026 г. |
| 13 | Описание комплекса технических средств | ГОСТ 34.201-89 | Архитектор 2 | 19 октября 2026 г. (уточнение - 9 ноября 2026 г.) |
| 14 | Схема организационной структуры | ГОСТ 34.201-89 | Аналитик 3 совместно с Архитектором | 19 октября 2026 г. |
| 15 | Динамические модели | Диаграммы состояний и деятельности | Архитектор 1 | 28 октября 2026 г. |
| 16 | Динамические модели | Диаграммы последовательности и кооперации | Архитектор 2 | 28 октября 2026 г. |
| 17 | Модель размещения | Диаграмма размещения | Архитектор 2 | 28 октября 2026 г. |
| 18 | Описание алгоритмов и постановка задач | Алгоритмы работы системы | Архитектор 1, Архитектор 2 | 28 октября 2026 г. |
| 19 | Описание информационного обеспечения | ГОСТ 34.201-89 | Аналитик 2 | 9 ноября 2026 г. |
| 20 | Перечень входных и выходных сигналов и данных | ГОСТ 34.201-89 | Аналитик 1 | 9 ноября 2026 г. |
| 21 | Описание организации информационной базы | ГОСТ 34.201-89 | Аналитик 2 | 9 ноября 2026 г. |
| 22 | Описание программного обеспечения | ГОСТ 34.201-89 | Архитектор 1 | 9 ноября 2026 г. |
| 23 | Описание алгоритма (проектной процедуры) | ГОСТ 34.201-89 | Архитектор 1, Архитектор 2 | 9 ноября 2026 г. |
| 24 | Руководство пользователя | ГОСТ 34.201-89 | Аналитик 3 | 9 ноября 2026 г. |
| 25 | Пояснительная записка | РД 50-34.698-90 | Руководитель проекта совместно со всей командой | 9 ноября 2026 г. |
| 26 | Описание применённых шаблонов проектирования | Описание и отражение на диаграммах | Архитектор 1, Архитектор 2 | 16 ноября 2026 г. |
| 27 | Ведомость эксплуатационных документов | ГОСТ 34.201-89 | Руководитель проекта | 16 ноября 2026 г. |
| 28 | Паспорт автоматизированной системы | ГОСТ 34.201-89 | Руководитель проекта | 16 ноября 2026 г. |
| 29 | Формуляр | ГОСТ 34.201-89 | Руководитель проекта | 16 ноября 2026 г. |
| 30 | Чек-листы внутреннего контроля качества с результатами проверок | Не менее десяти проверок на каждый тип артефакта | Контролёры качества 1-6 | 23 ноября 2026 г. |
| 31 | Пакет проектной документации, презентация проекта, отчёт о выполнении работ | Итоговые материалы для защиты | Руководитель проекта (координация), вся команда | 30 ноября 2026 г. |

Эксплуатационными документами Системы являются руководство пользователя, ведомость эксплуатационных документов, паспорт и формуляр.

8.2. Вид представления и количество документов

Документы представляются заказчику в электронном виде в одном экземпляре; печатный экземпляр изготавливается по требованию заказчика.

Текстовые документы представляются в редактируемом формате и в формате PDF.

Диаграммы одного типа представляются комплектно: исходный файл диаграммы (например, текст Mermaid или файл графического редактора) и изображение в формате PNG, SVG или PDF.

Таблицы и перечни данных (например, перечень входных и выходных сигналов) представляются в табличном формате; презентация проекта - в формате презентации.

К каждому артефакту прикладывается заполненный чек-лист внутреннего контроля качества.

Документы передаются заказчику по каналу, согласованному с ним, не позднее 23:59 даты сдачи соответствующего этапа.

8.3. Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов

Состав, комплектность и обозначение документов должны соответствовать ГОСТ 34.201-89; требования к содержанию документов - РД 50-34.698-90; структура технического задания - ГОСТ 34.602-89.

Текстовые документы должны оформляться по ЕСКД: общие требования к текстовым документам - ГОСТ 2.105-95, форматы листов - ГОСТ 2.301-68.

Документы, описывающие программное обеспечение (описание программного обеспечения, описание алгоритма, руководство пользователя), должны учитывать требования ЕСПД: ГОСТ 19.101-77 (виды программных документов), ГОСТ 19.105-78 (общие требования), ГОСТ 19.106-78 (требования к документам, выполненным печатным способом).

Диаграммы объектно-ориентированных моделей (варианты использования, классы, компоненты, пакеты, состояния, деятельность, последовательность, кооперация, размещение) должны выполняться в нотации UML 2.x. Для диаграмм «сущность-связь», потоков данных и функциональной модели нотация выбирается один раз и единообразно применяется во всём комплекте диаграмм данного типа; выбранная нотация указывается в пояснительной записке.

Стандарты применяются в редакции, действующей на момент разработки документов; допустимые отступления от оформления, вызванные учебным характером проекта, согласуются с заказчиком.

8.4. Требования по унификации и стандартизации документов

Терминология. Во всех документах применяются основные термины Глоссария предметной области; синонимы в документации не используются.

Единые наименования и номера. Процессы называются и нумеруются по реестру модели бизнес-процессов (1.1-5.3), роли - по Глоссарию, хранилища данных и внешние сущности на диаграммах - одинаково во всём комплекте. Один номер соответствует одному элементу.

Идентификаторы требований. Функциональные и нефункциональные требования, варианты использования и бизнес-процессы имеют уникальные идентификаторы (ФР-, НФР-, UC-, БП-), на которые ссылаются остальные документы.

Трассируемость. Между документами должна поддерживаться связь: требование - бизнес-процесс - вариант использования - элемент проектных моделей.

Единое оформление. Все документы выполняются по единому шаблону: титульный лист, нумерация разделов, оформление таблиц и рисунков, колонтитулы, история изменений.

Комплектность диаграмм. Диаграммы одного типа сдаются полным комплектом после завершения разработки и внутреннего контроля, а не по отдельности.

Версионность. Каждый документ имеет номер версии и дату; изменения фиксируются в истории изменений, в имени файла указываются тип документа и версия.

Контроль качества. Документ допускается к сдаче, если пройдено не менее 80 % проверок чек-листа из не менее чем десяти проверок на каждый тип артефакта.

9. Источники разработки

Настоящее техническое задание разработано на основании следующих документов и информационных материалов.

9.1. Документы проекта

1. План проекта «IoT-платформа для управления инфраструктурой предприятия», согласованный с заказчиком на этапе 1 «Инициация и планирование».

2. Письмо заказчика (преподавателя Романенко С.А.) о согласовании предметной области и дополнительных требованиях к системе: расширение системы новыми типами датчиков, камер и устройств контроля, работа с картой помещений и размещением устройств на ней, настройка и выполнение сценариев автоматического реагирования на события с логированием.

3. Глоссарий предметной области.

4. Модель бизнес-процессов (функциональная модель и диаграммы потоков данных).

5. Модель вариантов использования.

6. Функциональные и нефункциональные требования к системе.

9.2. Нормативно-технические документы

7. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

8. ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

9. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

10. ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.

11. РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

12. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.

13. ГОСТ 19.101-77. Единая система программной документации. Виды программ и программных документов.

14. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов.

15. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования.

16. ISO/IEC 30141:2018. Internet of Things (IoT). Reference Architecture.

17. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

9.3. Спецификации протоколов и технологий

18. MQTT Version 5.0. OASIS Standard, 2019.

19. RFC 7252. The Constrained Application Protocol (CoAP). IETF, 2014.

20. Modbus Application Protocol Specification V1.1b3. Modbus Organization, 2012.

21. RFC 8446. The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3. IETF, 2018.

22. RFC 6455. The WebSocket Protocol. IETF, 2011.

23. OMG Unified Modeling Language (UML). Version 2.5.1. Object Management Group, 2017.

9.4. Учебная и методическая литература

24. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. 3-е изд. М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2014.

25. Коберн А. Современные методы описания функциональных требований к системам. М.: Лори, 2002.

26. Ларман К. Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования. 3-е изд. М.: Вильямс, 2013.

Приложение А. Чек-лист контроля качества технического задания

Чек-лист приложен для контроля качества ТЗ на создание автоматизированной системы «IoT-платформа для управления инфраструктурой предприятия». Проверка выполнена контролером качества в соответствии с дорожной картой проекта и с учетом применимых нормативных требований.

1. Чек-лист контроля качества технического задания

| № | Проверка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Идентификация документа и системы | Пройдено |
| 2 | Полнота общих сведений о создании системы | Пройдено |
| 3 | Наличие девяти основных разделов ТЗ | Пройдено |
| 4 | Определение вида деятельности и области её использования | Пройдено |
| 5 | Наличие критериев оценки достижения целей | Не пройдено |
| 6 | Заданы измеримые общесистемные показатели | Пройдено |
| 7 | Проверяемы требования к надёжности и сохранности информации | Пройдено |
| 8 | Функции системы описаны с необходимой детализацией | Не пройдено |
| 9 | Определены виды, объём и методы испытаний | Пройдено |
| 10 | Предусмотрены основные мероприятия по подготовке объекта автоматизации | Пройдено |
| 11 | Указаны перечень разрабатываемых документов и формы представления | Пройдено |
| 12 | Источники разработки перечислены | Пройдено |
| 13 | Цели создания согласованы с функциями системы | Пройдено |
| 14 | Ключевые численные требования проверяются при испытаниях | Пройдено |
| 15 | Перечни поддерживаемых протоколов согласованы между разделами | Не пройдено |

2. Подробный разбор

- Идентификация документа и системы

Требование: Из документа должно быть понятно, что это техническое задание на конкретную автоматизированную систему; полное и условное наименования должны быть указаны.

Основание: ГОСТ 34.602-89, п. 2.3, подп. 1 - в общих сведениях указываются полное наименование системы и её условное обозначение.

Фактическое содержание: В начале данного документа указано «Техническое задание»; в п. 1.1 приведены полное наименование автоматизированной системы «IoT-платформа для управления инфраструктурой предприятия» и условное обозначение «IoT-платформа».

Результат: Пройдено.

- Полнота общих сведений о создании системы

Требование: В ТЗ должны быть указаны сведения о разработчике и заказчике, основания создания, сроки, финансирование и порядок предъявления результатов; неприменимые сведения должны быть обозначены явно.

Основание: ГОСТ 34.602-89, п. 2.3, подп. 2-7.

Фактическое содержание: Раздел 1 содержит сведения о заказчике и проектной команде (п. 1.3), основаниях разработки (п. 1.4), сроках (п. 1.5), финансировании (п. 1.6) и порядке сдачи результатов (п. 1.7). Шифр темы и финансирование обозначены как неприменимые/непредусмотренные.

Результат: Пройдено.

- Наличие девяти основных разделов ТЗ

Требование: Структура ТЗ должна охватывать основные разделы, перечисленные стандартом, либо содержать понятное обоснование принятой адаптации.

Основание: ГОСТ 34.602-89, пп. 2.1-2.2. Пункт 2.1 перечисляет девять основных разделов; п. 2.2 допускает адаптацию подразделов с учётом конкретной системы.

Фактическое содержание: В документе присутствуют все требуемые разделы в виде, устанавливаемом нормативным документом, адаптаций принято не было.

Результат: Пройдено.

- Определение вида деятельности и области её использования

Требование: Назначение должно раскрывать вид автоматизируемой деятельности и объекты, на которых предполагается использовать систему.

Основание: ГОСТ 34.602-89, п. 2.4.1.

Фактическое содержание: Пункт 2.1 описывает автоматизацию управления инфраструктурой предприятия, учёт и эксплуатацию оборудования, мониторинг IoT-устройств, заявки, ТО, автоматизацию реагирования, картографию и контроль безопасности.

Результат: Пройдено.

- Наличие критериев оценки достижения целей

Требование: Для целей следует привести наименования и требуемые значения показателей, которые должны быть достигнуты, и критерии оценки достижения целей.

Основание: ГОСТ 34.602-89, п. 2.4.2.

Фактическое содержание: В п. 2.2 перечислены девять целей, однако большая часть описана качественно: повышение эффективности, прозрачности и уровня контроля. Не определены значения, при которых цель будет считаться достигнутой.

Результат: Не пройдено.

- Заданы измеримые общесистемные показатели

Требование: Требования к системе в целом должны содержать параметры, по которым можно оценить соответствие системы её назначению.

Основание: ГОСТ 34.602-89, пп. 2.6.1 и 2.6.1.3.

Фактическое содержание: Пункт 4.1 устанавливает доступность не менее 99,9 % в год, работу не менее 50 000 активных устройств и 500 пользователей, а также время отклика интерфейса не более 2 секунд в 95 % случаев.

Результат: Пройдено.

- Проверяемы требования к надёжности и сохранности информации

Требование: Для надёжности должны быть заданы показатели и соответствующие аварийные ситуации; для сохранности данных - случаи, при которых информация не должна быть потеряна.

Основание: ГОСТ 34.602-89, пп. 2.6.1.4 и 2.6.1.10.

Фактическое содержание: В п. 4.1 задана доступность; в п. 6.1 - буферизация телеметрии на 24 часа, RTO  ≤ 4 ч и RPO  ≤ 15 мин. Разделы 6.1 и 7.3 предусматривают проверки потери связи, отказа серверного узла, резервного копирования и восстановления.

Результат: Пройдено.

- Функции системы описаны с необходимой детализацией

Требование: Для функций/задач следует определить перечень по подсистемам, временной регламент, требования к качеству и выходной информации, точности и времени выполнения, а также критерии отказов там, где нормируется надёжность.

Основание: ГОСТ 34.602-89, п. 2.6.2.

Фактическое содержание: Пункт 4.2 перечисляет крупные функциональные группы, но не описывает каждую функцию отдельно, её выходы, временные характеристики и критерии отказа.

Результат: Не пройдено.

- Определены виды, объём и методы испытаний

Требование: В ТЗ должны быть заданы виды, состав, объём и методы испытаний системы и её частей; условия и критерии проверки должны позволять оценить выполнение требований.

Основание: ГОСТ 34.602-89, п. 2.8, подп. 1.

Фактическое содержание: Раздел 6.1 перечисляет функциональные, интеграционные, безопасностные, картографические и нагрузочные испытания, определяет тестовое окружение и эмулятор IoT-устройств, а также приводит численные критерии. Пункт 6.3 описывает содержание программы и методики испытаний.

Результат: Пройдено.

- Предусмотрены основные мероприятия по подготовке объекта автоматизации

Требование: Нужно предусмотреть подготовку данных, необходимые изменения объекта автоматизации, условия функционирования, подразделения/службы, назначение персонала и обучение.

Основание: ГОСТ 34.602-89, п. 2.9; ГОСТ 34.601-90, раздел 2, этапы 7.1-7.2.

Фактическое содержание: Раздел 7 охватывает подготовку и загрузку данных (7.1), изменения на объекте (7.2), создание условий функционирования и испытания (7.3), необходимые службы (7.4), комплектование штатов и обучение (7.5), а также сводный перечень работ (7.6).

Результат: Пройдено.

- Указаны перечень разрабатываемых документов и формы представления

Требование: ТЗ должно устанавливать согласованный перечень документов, а также условия и формат их представления.

Основание: ГОСТ 34.602-89, п. 2.10.

Фактическое содержание: Пункт 8.1 содержит большой перечень документов с составом, ответственными и сроками; п. 8.2 задаёт электронное представление, формат для текстовых документов, комплектность диаграмм и условия передачи.

Результат: Пройдено.

- Источники разработки перечислены

Требование: В отдельном разделе должны быть перечислены документы и информационные материалы, на основе которых подготовлено ТЗ и которые будут использованы при создании системы.

Основание: ГОСТ 34.602-89, п. 2.11.

Фактическое содержание: Раздел 9 присутствует в актуальном исходном файле. Подраздел 9.1 перечисляет документы проекта, 9.2 - нормативно-технические документы, 9.3 - спецификации протоколов и технологий, 9.4 - учебную и методическую литературу.

Комментарий: Наличие раздела проверено по обновлённой версии ТЗ. В рамках этой проверки не проводилась отдельная внешняя верификация актуальности каждого источника.

Результат: Пройдено.

- Цели создания согласованы с функциями системы

Требование: Цели, перечисленные в п. 2.2, должны быть содержательно связаны с функциями и общесистемными возможностями, заданными в разделе 4. Проверяется не только наличие списков, но и соответствие функций заявленным целям.

Основание: ГОСТ 34.602-89, пп. 2.4.1-2.4.2 и 2.6.2.

Фактическое содержание: Цели п. 2.2 охватывают учёт и жизненный цикл оборудования, мониторинг и обработку событий, техническое обслуживание, безопасность, картографию, аудит и расширяемость. Пункты 4.1-4.2 содержат соответствующие функции: учёт и управление жизненным циклом, подключение устройств и телеметрию, сценарии реагирования, заявки и ТО, безопасность, карту, администрирование, отчётность и расширение архитектуры. Связь целей с группами функций прослеживается;

Результат: Пройдено.

- Ключевые численные требования проверяются при испытаниях

Требование: Для ключевых количественных требований к системе должны быть определены проверки или критерии приёмки, позволяющие подтвердить, что заявленные характеристики действительно достигнуты.

Основание: ГОСТ 34.602-89, пп. 2.6.1 и 2.8.

Фактическое содержание: В п. 4.1 установлены доступность не менее 99,9 % в год, поддержка не менее 50 000 активных устройств и 500 пользователей, время отклика интерфейса не более 2 секунд в 95 % случаев. Эти показатели также отражены в критериях испытаний п. 6.1. В той же таблице приведены проверки сохранности телеметрии и восстановления данных (24 часа, RTO и RPO).

Результат: Пройдено.

- Перечни поддерживаемых протоколов согласованы между разделами

Требование: Перечень протоколов, заявленный в требованиях к системе, должен быть согласован с протоколами, взаимодействие по которым предполагается проверять при испытаниях. Испытательная программа не должна вводить неподтверждённые или незафиксированные в требованиях варианты интеграции.

Основание: ГОСТ 34.602-89, п. 2.6.3 и п. 2.8.

Фактическое содержание: В п. 4.3 среди протоколов обмена указаны MQTT, CoAP и Modbus. При этом в описании интеграционных испытаний п. 6.1 дополнительно назван HTTP/REST. В пределах ТЗ не поясняется, является ли HTTP/REST обязательным поддерживаемым протоколом системы, поэтому перечни требований и испытаний сейчас не полностью согласованы.

Результат: Не пройдено.

3. Итог контроля

В рамках контроля качества ТЗ было проведено 15 проверок. Положительный результат получен по 12 проверкам, отрицательный — по 3 проверкам.

Результат проверки: 12 из 15 пройдено — 80,0 %.

Контролёр качества 2 ______________ (Джафаров В.И.)

Установленный в проекте минимальный порог равен 80%, следовательно, данный артефакт подлежит согласованию и сдаче.